DISTILLERIE INTURIRE SPRL

Etude de Faisabilite et de Rentabilite
Resume Executif — Annexe Detaillee

Rushubi, Bujumbura Rural — Province de Mwaro, Burundi
2026

Document confidentiel — Prepare pour les partenaires financiers

# Table des Matieres

1. Resume Executif

2. Description du Projet

3. Produits et Gamme

4. Analyse de Marche

5. Capacite de Production

6. Matieres Premieres

7. Plan d'Investissement

8. Schema de Financement

9. Projections de Revenus

10. Charges d'Exploitation

11. Analyse de Rentabilite (3 Scenarios)

12. Calendrier de Mise en Oeuvre

13. Analyse des Risques

14. Cadre Juridique et Reglementaire

15. Recommandations

# 1. Resume Executif

Le projet INTURIRE SPRL vise la creation de la premiere unite industrielle de production d'alcool rectifie et de liqueurs au Burundi. Implantee a Rushubi (Bujumbura Rural, province de Mwaro), la distillerie transformera la melasse de canne a sucre (SOSUMO) et les cereales locales en une gamme de 6 produits a haute valeur ajoutee.

## Chiffres cles

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Investissement total | 589 000 USD (fourchette 481-698K) |
| Capacite installee | 150 000 litres/an (500 L/jour) |
| CA previsionnel An 3 | 850 000 USD (scenario de base) |
| Marge EBITDA | ~32% |
| TRI estime | 35% (base), 15-55% selon scenario |
| Delai de recuperation | ~3 ans (base) |
| Emplois crees | 17 directs (12 techniques + 5 administratifs) |
| Forme juridique | SPRL enregistree au Burundi |

# 2. Description du Projet

INTURIRE SPRL est une societe privee a responsabilite limitee deja enregistree au Burundi. Le projet consiste en la construction et l'exploitation d'une distillerie industrielle capable de produire 500 litres d'alcool pur (96 degres) par jour, soit 150 000 litres par an a pleine capacite (300 jours de production).

Le site retenu est situe a Rushubi, dans la commune de Bujumbura Rural, circonscription de Mwaro. Ce choix offre : proximite avec les sources d'approvisionnement en melasse (SOSUMO), acces aux voies de distribution vers Bujumbura (marche principal), et disponibilite fonciere a cout modere.

La montee en puissance est prevue sur 3 ans : 60% de la capacite en annee 1, 80% en annee 2, et 100% a partir de l'annee 3.

# 3. Produits et Gamme

| Produit | Degre | Conditionnement | Part production | Marche cible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcool ethylique rectifie | 96-99° | Futs 200L, jerricans 20L | 35% | Industriel, export |
| Liqueurs | 15-35° | Bouteilles 75cl | 30% | Local, export regional |
| Alcool medical | 70/90° | Flacons 1L, jerricans 5L | 20% | Pharmacies, hopitaux |
| Alcool a bruler (denature) | 90° denature | Jerricans 1L/5L/20L | 10% | Commerce general |
| Alcool technique | Variable | Futs, jerricans | 5% | Industrie locale |
| Sous-produits (vinasse) | - | Vrac | Complement | Agriculture (engrais) |

La strategie produit repose sur un socle stable (alcool ethylique + medical = 55% de la production) qui genere un revenu previsible, et une composante a forte marge (liqueurs = 30%) dont la montee en puissance est progressive et conditionnee par la construction de la marque.

# 4. Analyse de Marche

## 4.1 Marche actuel

Le Burundi ne dispose d'aucun producteur industriel d'alcool rectifie ou de liqueurs. L'integralite des besoins est couverte par les importations (Kenya, Tanzanie, Europe). Le principal acteur local, BRARUDI (groupe Heineken), est positionne exclusivement sur la biere et ne produit ni spiritueux ni alcool technique.

## 4.2 Prix de marche

| Produit | Prix marche (BIF) | Prix INTURIRE (BIF) | Avantage |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcool ethylique 96° (L) | 12 000 - 20 000 | 10 000 | -17 a -50% |
| Alcool medical 70° (L) | 10 000 - 15 000 | 8 500 | -15 a -43% |
| Alcool a bruler (L) | 6 000 - 10 000 | 5 000 | -17 a -50% |
| Liqueur 75cl (import) | 150 000 - 450 000 | 80 000 | -47 a -82% |

Note importante : les prix de marche ci-dessus ont ete valides par le promoteur sur la base de sa connaissance du marche local. Les prix INTURIRE sont fixes pour offrir un avantage competitif significatif par rapport aux importations, tout en preservant des marges viables.

## 4.3 Paysage concurrentiel

• BRARUDI S.A. (Heineken) — biere uniquement, pas de spiritueux
• Burundi Brewery — biere emergente
• Importations (Kenya, Europe) — segment moyen-haut de gamme
• Alcools artisanaux (kanyanga, urwarwa) — informel, qualite non controlee

Conclusion : INTURIRE serait le PREMIER producteur industriel local de spiritueux, avec un avantage de premier entrant considerable.

# 5. Capacite de Production

| Parametre | Valeur |
| --- | --- |
| Production journaliere | 500 litres d'alcool pur (96°) |
| Jours de production/an | 300 |
| Capacite annuelle | 150 000 litres |
| Annee 1 (60%) | 90 000 litres |
| Annee 2 (80%) | 120 000 litres |
| Annee 3+ (100%) | 150 000 litres |

## Repartition de la production a pleine capacite

| Produit | Volume | Unite |
| --- | --- | --- |
| Alcool ethylique 96° | 52 500 L/an | 35% |
| Liqueurs (alcool pur utilise) | 45 000 L → ~150 000 bouteilles 75cl | 30% |
| Alcool medical | 30 000 L/an | 20% |
| Alcool a bruler | 15 000 L/an | 10% |
| Alcool technique | 7 500 L/an | 5% |

Note sur les liqueurs : 1 litre d'alcool pur dilue a 40° produit environ 3,3 bouteilles de 75cl (et non 2,5 comme initialement estime). Le volume de bouteilles depend du degre alcoolique final du produit (15-35°).

# 6. Matieres Premieres

| Matiere premiere | Teneur en sucres/amidon | Rendement (L alcool/tonne) | Besoin journalier |
| --- | --- | --- | --- |
| Melasse de canne (SOSUMO) | 45-55% | 250-280 | 1,8-2,0 tonnes |
| Mais (grain) | 65-72% | 350-380 | 1,3-1,5 tonnes |
| Sorgho (grain) | 60-68% | 320-350 | 1,4-1,6 tonnes |

Besoins annuels a pleine capacite : environ 300 tonnes de melasse et 200 tonnes de cereales. La SOSUMO (Societe Sucriere du Moso) est l'unique fournisseur local de melasse de canne. Un contrat-cadre pluriannuel est un prerequis absolument critique avant le demarrage du projet.

# 7. Plan d'Investissement

Taux de change retenu : 1 USD = 2 963 BIF

| Composante | Min (USD) | Central (USD) | Max (USD) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Foncier et amenagement du site | 25 000 | 34 000 | 43 000 | 6% |
| B — Genie civil et construction | 238 500 | 277 000 | 316 100 | 47% |
| C — Equipement de production | 121 800 | 157 000 | 192 500 | 27% |
| D — Equipement auxiliaire | 44 000 | 58 000 | 72 500 | 10% |
| E — Besoin en fonds de roulement | 52 000 | 63 000 | 74 000 | 11% |
| TOTAL | 481 300 | 589 000 | 698 100 | 100% |

## 7.1 Detail des postes majeurs

Construction (47% du budget) :
• Atelier principal de distillation : ~400 m² (100-128K USD)
• Entrepots de stockage : ~300 m² (54-75K USD)
• Laboratoire de controle qualite : ~50 m² (15-22K USD)
• Bureaux et sanitaires : ~120 m² (30-42K USD)
• VRD et amenagements exterieurs : 40-50K USD

Equipement de production (27%) :
• Colonne de distillation + rectification : 45-70K USD
• Cuves de fermentation (inox) : 20-35K USD
• Systeme de refroidissement : 15-25K USD
• Ligne d'embouteillage semi-auto : 25-40K USD
• Broyeur/cuisson cereales : 12-22K USD

Equipement auxiliaire (10%) :
• Groupe electrogene 50-100 kVA : 15-25K USD
• Forage + systeme hydraulique : 12-20K USD
• Vehicule utilitaire : 12-20K USD
• Outillage, mobilier, informatique : 5-8K USD

# 8. Schema de Financement

| Source | Montant (USD) | Part | Conditions |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds propres du promoteur | 180 000 | 30% | Apport initial |
| Credit BNDE | 300 000 | 51% | 10-13% / 7-10 ans |
| Subvention / Fonds PME | 109 000 | 19% | Programmes gouvernementaux |
| TOTAL | 589 000 | 100% |  |

La BNDE (Banque Nationale de Developpement Economique) est l'institution privilegiee pour les credits industriels au Burundi, avec des taux de 10-13% significativement inferieurs aux banques commerciales (BANCOBU 14-18%, Interbank 15-20%, BCB 14-18%).

# 9. Projections de Revenus (corrigees)

IMPORTANT : Les projections ci-dessous corrigent les estimations initiales qui surestimaient considerablement les ventes de liqueurs (91% du CA dans la version initiale). Le scenario de base adopte une approche prudente avec une montee en puissance progressive des ventes de liqueurs.

## 9.1 Revenus par produit — Annee 3 (scenario de base)

| Produit | Volume | Prix (BIF) | CA (BIF) | CA (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcool ethylique 96° | 52 500 L | 10 000/L | 525 000 000 | 177 200 |
| Alcool medical 70° | 30 000 L | 8 500/L | 255 000 000 | 86 000 |
| Alcool a bruler | 15 000 L | 5 000/L | 75 000 000 | 25 300 |
| Alcool technique | 7 500 L | 3 500/L | 26 250 000 | 8 900 |
| Liqueurs (33 750 bout.) | 33 750 x 75cl | 60 000/bout. | 2 025 000 000 | 683 400 |
| TOTAL |  |  | ~2 906 000 000 | ~981 000 |

Notes :
• Les liqueurs representent 35% du CA (et non 91% comme estime initialement)
• Volume liqueurs prudent : 33 750 bouteilles/an = ~113/jour (vs 375/jour initialement)
• Prix liqueur reduit a 60 000 BIF (~20 USD) pour une marque locale nouvelle
• Alcool industriel + medical = socle stable de ~297 000 USD/an

## 9.2 Evolution sur 5 ans

| Annee | Capacite | CA estime (USD) | Croissance |
| --- | --- | --- | --- |
| Annee 1 | 60% | 371 000 | Demarrage |
| Annee 2 | 80% | 620 000 | +67% |
| Annee 3 | 100% | 850 000 | +37% |
| Annee 4 | 100% | 980 000 | +15% (croissance liqueurs) |
| Annee 5 | 100% | 1 100 000 | +12% |

# 10. Charges d'Exploitation (Annee 3)

| Poste | Montant annuel (BIF) | USD | % du CA |
| --- | --- | --- | --- |
| Matieres premieres | 475 000 000 | 160 300 | 16% |
| Emballages (bouteilles, etiquettes) | 150 000 000 | 50 600 | 5% |
| Personnel (17 employes) | 90 390 000 | 30 500 | 3% |
| Energie et eau | 54 600 000 | 18 400 | 2% |
| Droits d'accise (estimation) | 350 000 000 | 118 100 | 12% |
| Maintenance et entretien | 30 000 000 | 10 100 | 1% |
| Assurances | 15 000 000 | 5 100 | <1% |
| Marketing et distribution | 45 000 000 | 15 200 | 2% |
| Administration et divers | 35 000 000 | 11 800 | 1% |
| Amortissements | 124 880 000 | 42 150 | 4% |
| Charges financieres (interet) | 54 000 000 | 18 200 | 2% |
| TOTAL CHARGES | ~1 424 000 000 | ~480 500 | ~49% |

ALERTE — Droits d'accise : Le poste le plus incertain. L'estimation de 350M BIF suppose un taux d'accise d'environ 40% sur les spiritueux. Les taux reels doivent etre verifies aupres de l'OBR (Office Burundais des Recettes) AVANT la finalisation du business plan. Dans de nombreux pays africains, l'accise sur les spiritueux peut atteindre 50-60% du prix sortie usine, ce qui impacterait significativement la rentabilite.

# 11. Analyse de Rentabilite — 3 Scenarios

Trois scenarios sont presentes pour refleter l'incertitude sur les ventes de liqueurs (produit a forte marge mais volume incertain pour une nouvelle marque) et les droits d'accise (taux non confirmes).

| Indicateur | Pessimiste | Base | Optimiste |
| --- | --- | --- | --- |
| CA Annee 3 | 550 000 USD | 850 000 USD | 1 300 000 USD |
| Liqueurs (% du CA) | 15% | 35% | 55% |
| Charges exploitation | ~420 000 USD | ~480 000 USD | ~580 000 USD |
| EBITDA | 130 000 USD (24%) | 270 000 USD (32%) | 545 000 USD (42%) |
| Resultat net (apres amort. + interet) | 60 000 USD | 180 000 USD | 380 000 USD |
| TRI (IRR) | ~15% | ~35% | ~55% |
| VAN (NPV, taux 15%) | ~50 000 USD | ~420 000 USD | ~1 100 000 USD |
| Delai de recuperation | 5+ ans | ~3 ans | ~2 ans |
| Seuil de rentabilite | ~55% du CA | ~35% du CA | ~25% du CA |

## 11.1 Hypotheses par scenario

Scenario pessimiste :
• Ventes de liqueurs limitees a 10 000 bouteilles/an (difficile de s'imposer)
• Prix liqueurs reduit a 45 000 BIF (positionnement entree de gamme)
• Droits d'accise eleves (50% du prix sortie usine)
• Pas d'export regional

Scenario de base :
• 33 750 bouteilles de liqueurs/an (croissance progressive)
• Prix liqueurs a 60 000 BIF (positionnement moyen de gamme local)
• Droits d'accise a 40%
• Debut d'export EAC en annee 4-5

Scenario optimiste :
• 60 000+ bouteilles de liqueurs/an (marque bien accueillie)
• Prix liqueurs a 80 000 BIF (positionnement premium local)
• Droits d'accise a 35% (regime incitatif pour industrie locale)
• Export actif vers l'EAC des l'annee 2-3

# 12. Calendrier de Mise en Oeuvre

| Phase | Periode | Activites principales |
| --- | --- | --- |
| Administrative | Mois 1-4 | Licences OBR, contrat SOSUMO, permis OBPE, montage financier BNDE |
| Construction | Mois 3-8 | Genie civil, batiments (1 070 m²), amenagements, raccordements |
| Equipement | Mois 5-9 | Commande, livraison, installation colonne distillation + auxiliaires |
| Tests | Mois 9-11 | Essais production, analyses qualite, formation personnel, HACCP |
| Lancement | Mois 12 | Debut production a 60%, premieres ventes, distribution |

Phase 2 (Annees 3-5) : extension de capacite, concession agricole pour canne a sucre/betterave, doublement capacite, nouvelles lignes (rhum, gin local), offensive export EAC (300M consommateurs).

# 13. Analyse des Risques

| Risque | Probabilite | Impact | Mesure d'attenuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Approvisionnement SOSUMO | Moyenne | Critique | Contrat pluriannuel + diversification cereales |
| Droits d'accise eleves | Elevee | Majeur | Verification OBR + optimisation mix produits |
| Delais administratifs | Elevee | Modere | Demarches en parallele du financement |
| Coupures REGIDESO | Elevee | Modere | Groupe electrogene inclus dans investissement |
| Echec penetration liqueurs | Moyenne | Majeur | Socle revenus sur alcool industriel + medical |
| Incendie/explosion | Faible | Critique | Normes HACCP, assurance, protocoles securite |
| Concurrence future | Faible (court terme) | Modere | Avantage premier entrant, marque etablie |
| Depreciation BIF | Moyenne | Modere | Revenus partiellement en devises (export) |

# 14. Cadre Juridique et Reglementaire

Autorisations et licences requises :

• Licence de fabrication d'alcool — OBR (Office Burundais des Recettes)
• Permis environnemental — OBPE (Office Burundais pour la Protection de l'Environnement)
• Certification sanitaire — Ministere de la Sante
• Registre de commerce — Tribunal de Commerce
• Patente — Administration communale
• Certification HACCP — pour les produits alimentaires

Delai estime : 4-6 mois pour l'ensemble des autorisations. Il est imperatif de lancer ces demarches AVANT le debut de la construction.

# 15. Recommandations

1. PRIORITE ABSOLUE : Signer un contrat-cadre avec SOSUMO avant tout investissement. Sans melasse garantie, le projet ne peut pas fonctionner.

2. VERIFICATION URGENTE : Confirmer les taux d'accise exacts aupres de l'OBR. Ce parametre seul peut faire basculer la rentabilite du projet.

3. STRATEGIE LIQUEURS : Commencer par les alcools industriels et medicaux (revenus previsibles), puis introduire les liqueurs progressivement. Ne pas baser le business plan sur des ventes massives de liqueurs des la premiere annee.

4. INVESTISSEMENT MINIMUM : Explorer la possibilite de demarrer avec un investissement reduit de 320-380K USD (construction prefabriquee, equipement d'occasion) pour valider le marche avant l'extension.

5. EXPORT EAC : Etablir des contacts commerciaux en RDC, Rwanda, Tanzanie des la phase de construction. Le marche EAC (300M consommateurs) est l'horizon strategique.

6. QUALITE : Investir dans le laboratoire de controle qualite et la certification HACCP des le depart — c'est un avantage concurrentiel face aux alcools artisanaux.

— Document prepare dans le cadre de l'etude de faisabilite INTURIRE SPRL —